РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА   ГОЛОВАНІВСЬКОЇ   РАЙОННОЇ   ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Від « 23 »  березня  2026 року					                 № 31-р

селище Голованівськ

Про проведення Місячника

приведення в належний стан

об’єктів фонду захисних споруд

цивільного захисту

Керуючись статтями 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 "Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту", відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 20 березня 2026 року № 492-р "Про проведення Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту" та з метою поліпшення стану організації укриття населення на об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту Голованівського району:

1. Провести в період з 01 по 30 квітня 2026 року на території району Місячник приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту ( далі – Місячник).

2. Утворити організаційний комітет з питань підготовки та проведення в районі Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

3. Затвердити:

1) план заходів з підготовки та проведення в районі Місячника

(додається).

2) склад організаційного комітету з питань підготовки та проведення в районі Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (додається).

4. Рекомендувати міським, селищним, сільським головам:

- провести відповідну роботу з керівниками підприємств, установ і організацій, громадськістю, стосовно організації та проведення Місячника, а саме рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях забезпечити:

організацію та проведення Місячника;

проведення об’єктовими комісіями перед початком проведення  Місячника оглядів об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), за результатами яких розробити плани заходів з поліпшення стану утримання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту із зазначенням видів робіт, термінів виконання та конкретних виконавців;

під час Місячника здійснити:

проведення заходів із знезараження ємностей для запасу питної води;

перевірку стану справності систем освітлення, водопостачання і водовідведення, вентиляції, засобів зв’язку, безбар’єрності укриттів;

поповнення, у разі потреби, запасів витратних матеріалів, а також оновлення інформаційних табличок та покажчиків руху до укриттів;

з урахуванням вимог ДБН 2.2 -40: 1018 «Інклюзивність будівель та споруд» організувати під час проведення Місячника вжиття заходів щодо забезпечення доступності до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю шляхом встановлення пандусів, поручнів, тактильної плитки, табличок із шрифтом Брайля, тощо;

- надати інформації про стан виконання цього розпорядження та Плану заходів з підготовки та проведення в районі Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту сектору цивільного захисту районної військової адміністрації до 21 квітня та 05 травня 2026 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника начальника районної військової адміністрації Голованя Юрія.

Начальник районної

військової адміністрації	                                                   Ігор КОВЕРДЯГА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Голованівської районної

військової адміністрації

23 березня 2026 року № 31-р

ПЛАН

заходів з підготовки та проведення в районі

Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту

| № з/п | Назва заходу | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проведення установчої наради з міськими, селищними та сільськими головами з питання підготовки до проведення Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | Сектор цивільного захисту районної військової адміністрації, Голованівське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області, міські селищні, сільські ради | 30-31 березня 2026 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Висвітлення стану проходження Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в засобах масової інформації | Сектор цивільного захисту районної військової адміністрації, Голованівське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області, міські селищні, сільські ради | 01 квітня – 15 травня 2026 року |
| 3. | Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях забезпечити: | Міські, селищні, сільські ради Міські, селищні, сільські ради Міські, селищні, сільські ради |  |
|  | 1) перегляд та оновлення, за необхідності, складу формувань з обслуговування об’єктів фонду захисних споруд та призначених осіб, відповідальних за експлуатацію фонду захисних споруд. Проведення у зазначених категорій осіб перевірки знань вимог щодо утримання і експлуатації фонду захисних споруд; |  | 01-03 квітня 2026 року |
|  | 2) оновлення табличок (написів) місць розташування об'єктів фонду захисних споруд (з урахуванням необхідності розміщення міжнародного розпізнавального знаку цивільної оборони) та покажчиків руху до них; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 3) здійснення заходів щодо забезпечення вільного доступу до об'єктів фонду захисних споруд (звільнення підходів до вхідних та внутрішніх дверей, запасних та аварійних виходів, сходових маршів та коридорів від захаращення). Обладнання входів до об'єктів фонду захисних споруд засобами, які забезпечують можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 4) перевірку стану будівельних конструкцій об'єктів фонду захисних споруд, комунікацій, інженерних мереж, інженерного та спеціального обладнання, систем життєзабезпечення. Проведення, у разі необхідності, їх поточного ремонту та технічного обслуговування; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 5) оновлення пофарбування інженерних комунікацій захисних споруд залежно від їх призначення; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 6) перевірку стану первинних засобів пожежогасіння, систем внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації. Здійснення, у разі необхідності їх технічного обслуговування; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 7) проведення перевірки працездатності засобів резервного електропостачання та освітлення (дизель- та бензогенераторів, переносних електричних ліхтарів, акумуляторних світильників тощо), здійснення їх технічного обслуговування відповідно до інструкцій з експлуатації; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 8) перевірка працездатності засобів зв'язку і оповіщення (телефонів, радіоприймачів, Wi-Fi роутерів тощо). Дообладнання, у разі відсутності, об'єктів фонду захисних споруд засобами підключення до мережі Іnternet; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 9) огляд стану місць для сидіння/лежання (лавок, нар, стільців, ліжок тощо). Проведення, у разі необхідності, їх ремонту та пофарбування; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 10) перевірка шанцевого інструменту (лопат, ломів, сокир, пилок по дереву і металу тощо). За необхідності, проведення його ремонту чи заміни; |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 11) проведення дезінфекції та знезараження ємностей для питної та технічної води, а також виносної тари для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд); |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 12) перевірку наявності та термінів придатності засобів надання першої медичної допомоги, їх оновлення ( у разі необхідності); |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 13) перевірка термінів придатності до споживання запасів продуктів харчування та питної води. Здійснення їх оновлення (за необхідності); |  | 07-21 квітня 2026 року |
|  | 14) коригування та оновлення документації захисних споруд (планів приведення захисної споруди у готовність, інструкцій з експлуатації обладнання, правил передування та дотримання протипожежного режиму, схем оповіщення, описів обладнання та майна тощо); |  | 27-30 квітня 2026 року |
|  | 15) проведення з персоналом установ, підприємств та організацій, а також іншими особами, що укриваються, навчальних занять щодо дотримання порядку заповнення та правил поведінки під час укриття в об'єктах фонду захисних споруд; |  | 27-30 квітня 2026 року |
|  | 16) Проведення практичних відпрацювань дій персоналу щодо укриття в об'єктах фонду захисних споруд у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. |  | 27-30 квітня 2026 року |
| 4. | Проведення підсумкової наради з міськими, селищними та сільськими головами за результатами проведення Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | Сектор цивільного захисту районної військової адміністрації, Голованівське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області, міські селищні, сільські ради | 14-15 травня 2026 року |

__________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Голованівської районної

військової адміністрації

23 березня 2026  року № 31-р

СКЛАД

організаційного комітету з питань підготовки та проведення в районі

Місячника приведення в належний стан об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту

| Голова оргкомітету |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГОЛОВАНЬ Юрій Миколайович | - | перший заступник начальника районної військової адміністрації |
| Заступник голови оргкомітету |  |  |
| ЛІТВІН Юлія Сергіївна | - | завідувач сектору цивільного захисту районної військової адміністрації |
| Секретар оргкомітету |  |  |
| БАБИЧ Ольга Володимирівна | - | головний спеціаліст сектору цивільного захисту районної військової адміністрації |
| Члени організаційного комітету: |  |  |
| БОЙЧУК Валерія Сергіївна | - | головний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту районної військової адміністрації |
| ДУДНИК Антоніна Анатоліївна | - | начальник управління соціального захисту населення районної військової адміністрації |
| МУЗИКА Маргарита Сергіївна | - | завідувач сектору інформаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату районної військової адміністрації |
| НЕПОТЕНКО Олег Олександрович | - | головний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту районної військової адміністрації |
| ОЛІЙНИК Ігор Миколайович | - | начальник Голованівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області |
| РОМАНЬКО Юлія Віталіївна | - | головний спеціаліст відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології районної військової адміністрації |
| ЮХИМЕЦЬ Олександр Вікторович | - | заступник начальника Голованівського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області |

Завідувач сектору цивільного

захисту районної

військової адміністрації			                                     Юлія ЛІТВІН